Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   27    марта   2017 г.									№  441

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 07.12.2016 № 1875 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района в новой редакции»

В соответствии со ст. 7, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 07.12.2016 № 1875 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района в новой редакции» следующие изменения:

1.1. В подпрограмме 6.1. «Чистая вода в Людиновском районе» раздел 7 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Людиновском районе» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.И. Шарова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципального района								Д.М. Аганичев

7. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Чистая вода в Людиновском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Разработка проектной документации, строительство артезианской скважины и башни Рожновского в с.Космачево. | 2014-2020 | Администрация МР; Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 2 600 |  |  |  |  |  |  | 260 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |
| 2. | Разработка ПСД строительство артскважины и башни Рожновского, водопроводных сетей в д.Верзебнево (3,9км) | 2014-2020 | Администрация МР; Администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 10 940 |  |  |  |  |  |  | 1 094 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 9 846 |
| 3 | Разработка ПСД, строительство артскважины и водоразборной колонки в д. Куява | 2017-2020 | Администрация МР; Администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка ПСД, строительство башни Рожновского, водопроводных сетей в д.Погост.(2,5км) | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Манино» | бюджет района | 6 100 |  |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 490 |  |
| 5 | Разработка ПСД, строительство коллектора в д. Манино | 2017-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Манино» | бюджет района | 550 |  |  |  | 50 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка ПСД, строительство артскважины, башни Рожновского, сетей водоснабжения (3,9км.) в д.Вербежичи. | 2014-2020 | Администрация МР, Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 10 940 |  |  |  |  | 1 094 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 9 846 |  |  |
| 7. | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в сельском поселении: - «Деревня Игнатовка». | 2014-2020 | Администрация МР; Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 48 000 |  |  |  |  |  | 4 800 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 43 200 |  |
| 8. | Подготовка проекта и строительство станций обезжелезивания воды д.Манино | 2014-2020 | Администрация МР; Администрация СП «Деревня Манино» | бюджет района | 10 800 |  |  |  |  |  |  | 1 080 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 9 720 |
| 9. | Реконструкция напорного канализационного коллектора в с.Заречный (3,8км) | 2015-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 13 400 |  |  |  | 1 070 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 12 330 |  |  |  |
| 10 | Проектно-изыскательные работы по строительству очистных сооружений в с.Заречный | 2017 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 11. | Подготовка проектно сметной документации, проведение гос. экспертизы напорного канализационного коллектора в с.Заречный. | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 238,468 |  |  | 238,468 |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство водопроводных сетей нового микрорайона с установкой насосной станции в с.Заречный. (1-2 этапы) | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 18 070 |  |  |  |  | 397 | 1 410 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 573 | 12 690 |  |
| 13. | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство КНС, канализационных сетей нового микрорайона в с. Заречный. (1-2 этапы) | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 19 740 |  |  |  |  | 1 460 | 514 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 13 140 | 4 626 |  |
| 14. | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство канализационных сетей в д.Заболотье. | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Заболотье» | бюджет района | 7200 |  |  |  | 720 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 6 480 |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт водопроводной станции 2-го подъема в с.Заречный | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 799,916 | 31,248 | 487,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 281,228 |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по ул.Центральная в д.Игнатовка. | 2014-2020 | Администрация МР, Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 846,374 | 84,637 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 761,737 |  |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул.Центральная, ул.Лесная в д.Игнатовка. | 2014-2020 | Администрация МР, Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 1 394,143 | 149,856 |  | 9,850 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1234,437 |  |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт наружных сетей канализации в с.Букань | 2014-2020 | Администрация МР, Администрация СП «Село Букань» | бюджет района | 256,541 | 19,1 |  | 65,541 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 171,90 |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения (коллектора) в с. Букань | 2017-2020 | Администрация МР, Администрация СП «Село Букань» | бюджет района | 850 |  |  |  | 240 | 610 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт водопровода в д. Войлово | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Заболотье» | бюджет района | 3 694,320 |  | 196,055 | 43,821 | 345,444 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 3 109 |  |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт КНС в с.Заречный | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 454 |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с.Заречный | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 754,32 |  |  | 80,320 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 674,0 |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт сетей канализации с выходом на поля фильтрации в д. Игнатовка | 2014-2020 | Администрация МР, Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 410 |  |  |  |  |  | 41 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 369 |  |
| 24 | Проведение мероприятий по нормативному содержанию независимых источников водоснабжения в поселениях | 2016-2020 | Администрация МР, Администрации сельских поселений | бюджет района | 500 |  |  | 200,0 | 100 | 50 | 50 | 100 |
|  |  |  |  | Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г.Людиново | 2014-2020 | Администрация МР | бюджет района | 810 |  |  |  | 81 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 729 |  |  |  |
|  |  |  | Всего по Программе |  | 160098,082 | 284,841 | 3132,797 | 638 | 26004,444 | 31798 | 73800 | 24440 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 19032,780 | 284,841 | 683,495 | 638 | 3356,444 | 4111 | 7425 | 2534 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 141065,302 |  | 2449,302 |  | 22648 | 27687 | 66375 | 21906 |