# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.03. 2018 г. № 258

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»** [**от 31.12.2013 № 1747**](http://bd-registr2:8081/content/act/271e90a1-d2ab-45f9-9581-e3d8dd593caf.doc) **«Совершенствование системы гидротехнических сооружений на территории Людиновского района на 2014-2020 гг.»**

В соответствии со статьей 7,43 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act//content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html), статьей 44 [Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»](http://bd-registr2:8081/content/act/14e39848-0a1f-4fa3-80fb-708fa0f79c75.doc) и в целях обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Людиновского района администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 31.12.2013 [№1747](http://bd-registr2:8081/content/act/271e90a1-d2ab-45f9-9581-e3d8dd593caf.doc) «Совершенствование системы гидротехнических сооружений на территории Людиновского района на 2014-2020гг.» (далее – Программа) следующие изменения:
   1. Изложить пункт 8 паспорта муниципальной программы «Совершенствование системы гидротехнических сооружений на территории Людиновского района на 2014-2020 гг.» в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Объемы  финансирования  муниципальной Программы за счет всех источников финансирования | Наименование  показателя | Всего  (т. руб.) | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 36591 | 3062 | 2727 | 5300 | 6727 | 8170 | 5270 | 5335 |
| Бюджет района |  |  |  |  | 4422 | 8170 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2305 |  |  |  |
| В том числе по источникам финансирования | 36591 | 3062 | 2727 | 5300 | 6727 | 8170 | 5270 | 5335 |

* 1. Изложить пункты 6.1 - 6.2 раздела 6 Программы в следующей редакции:

**6.1.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

(тыс.руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства бюджета МР | 36591 | 3062 | 2727 | 5300 | 4422 | 8170 | 5270 | 5335 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  | 2305 |  |  |  |
| Другие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 36591 | 3062 | 2727 | 5300 | 6727 | 8170 | 5270 | 5335 |

**6.2 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

(тыс.руб. в ценах каждого год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Всего | 3062 | 2727 | 5300 | 6727 | 8170 | 5270 | 5335 |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов,  в том числе:  –средства бюджета района | 3062 | 2727 | 5300 | 4422 | 8170 | 5270 | 5335 |
| - средства областного бюджета |  |  |  | 2305 |  |  |  |
|  | Наименование участников Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация муниципального района «город Людиново и Людиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых средств,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства бюджета района | 3062 | 2727 | 5300 | 4422 | 8170 | 5270 | 5335 |
| -средства областного бюджета |  |  |  | 2305 |  |  |  |

* 1. . Изложить раздел 8 Программы в следующей редакции (приложение № 1).

1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района О. Н. Аршевского

Глава администрации

муниципального района Д.М. Аганичев

**Приложение № 1**

**к постановлению от 05.03.2018 г. № 258**

**8. Перечень основных мероприятий программы**

**«Совершенствование системы гидротехнических сооружений на территории Людиновского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации программы | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Обеспечение непрерывности эксплуатации, технического обслуживания и безопасности ГТС путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию и поддержанию ГТС в нормативном состоянии | 2014 - 2020 г. | Администрация муниципального района, МУЖКП "Болва" | Бюджет района | 20254 | 1910 | 1822 | 1630 | 2412 | 2650 | 4890 | 4940 |
| 2 | Создание материальных запасов для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на ГТС | 2014 - 2020 г. | Администрация муниципального района | Бюджет района | 660 | 100 | 100 | 100 |  |  | 180 | 180 |
| 3 | Проведение периодического планового преддекларационного обследования ГТС, подготовка декларации | 2014 - 2020 | Администрация муниципального района | Бюджет района | 110 |  |  |  | 110 | 1000 |  |  |
| 4 | Выполнение работ по замечаниям, предписаниям декларации безопасности ГТС 2013 года | 2014 - 2020 г. | Администрация муниципального района | Бюджет района | 2442 | 1052 | 805 | 170 |  |  | 200 | 215 |
| 5 | Проведение геолого-разведывательных, изыскательских работ для определения работоспособности подводной части ГТС, наличия промывов в водобойно-сливной части водосброса плотины | 2014 - 2020 г. | Администрация муниципального района | Бюджет района | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по результатам проведения изыскательских работ | 2014 - 2020 г. | Администрация муниципального района | Бюджет района | 4520 |  |  | 1200 | 1900 | 1420 |  |  |
| 7 | Разработка проектной документации по восстановлению дренажной системы и контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) гидротехнических сооружений II класса Людиновского водохранилища Калужской области | 2014 - 2020 г. | Администрация муниципального района | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проект реконструкции ГТС  II очередь | 2014-2020 г. | Администрация муниципального района | Бюджет района | 3100 |  |  |  |  | 3100 |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий по экологической реабилитации водных объектов | 2014-2020 г. | Администрация муниципального района | Областной бюджет | 2305 |  |  |  | 2305 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 36591 | 3062 | 2727 | 5300 | 6727 | 8170 | 5270 | 5335 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета района |  |  |  | 34286 | 3062 | 2727 | 5300 | 4422 | 8170 | 5270 | 5335 |
| - средства областного бюджета |  |  |  | 2305 |  |  |  | 2305 |  |  |  |