Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от 13.09.2018 № 1317

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы |
| **Основание разработки программы:** | Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области, утвержденный решением Людиновской Городской Думы от 25 сентября 2013 г. № 24-р;  Устав муниципального образования городского поселения «Город Людиново»;  Муниципальные программы: «Развитие образования в Людиновском районе» на 2014-2020 годы», «Развитие культуры Людиновского района» на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Людиновском районе». |
| **Заказчик программы:**  **Разработчик программы:** | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»  Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района  Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20 |
| **Основная цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново», включающей в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры (далее - соответственно программа, объекты социальной инфраструктуры поселения). |
| **Задачи программы:** | - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения, услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | - количество вводимых ежегодно в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;  - количество объектов социальной инфраструктуры, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;  - количество отремонтированных объектов социальной инфраструктуры |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | *Здравоохранение:* Завершение строительства 5-этажного лечебного корпуса в ГБУЗ КО "ЦРБ Людиновского района", г. Людиново;  Экологическая реабилитация озера «Ломпадь»;  *Образование:* Строительство школы по ул. Маяковского на 1000 мест  *Физическая культура и спорт:* Строительство ФОКа по ул. Маяковского (второй этап строительства);  Строительство лыжероллерной трассы  Строительство велодорожек (1 этап строительства)  *Культура:* Реконструкция центрального парка и Сукремльского лесопарка;  Установка стелы в честь присвоения городу почетного звания Калужской области «Город воинской доблести»;  Разбивка скверов: «Сквер молодоженов» по ул. К. Либкнехта, «Сквер памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АС» на пересечении улиц Ф. Энгельса и Крупской, «Сквер трудовой славы» (2 очередь) на пересечении ул. Маяковского, Ф. Энгельса, Фокина, «Сквер на месте гибели героя-подпольщика А. Шумавцова» по пр-ту Машиностроителей и посадка парка «Лес Победы» по участникам бессмертного полка |
| **Срок и этапы реализации программы:** | Программа реализуется в шесть этапов:  1 этап -2017 год  2этап – 2018 год  3 этап – 2019 год  4 этап – 2020 год  5 этап – 2021 год  6 этап – 2022-2028 года |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 74 576 000,00 руб.  Программа финансируется из средств местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | *В сфере здравоохранения:* завершение строительства 5-этажного лечебного корпуса.  *В сфере образования:* повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг до77%;  - увеличить долю охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 75%;  - увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций до 10%;  **-** сформировать оптимальную сеть дошкольного образования, полностью обеспечивающую потребности населения в услугах дошкольного образования;  - обеспечить на старшей ступени общего образования для всех обучающихся возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы.  *В сфере культуры:* повышение качества и разнообразия услуг в области культурно-досуговой деятельности, а также социально значимых программ и проектов;  - повышение качественного и количественного показателя проводимых в городе культурно-досуговых мероприятий с целью обеспечения жителей города полноценным высококачественным отдыхом;  - поддержка и содействие работе действующих творческих объединений и создание новых творческих коллективов;  - создание коммуникативного пространства по обсуждению вопросов культурной жизни и культурного развития города;  - повышение активности и возможностей жителей, в том числе с ограниченными возможностями участвовать в культурной жизни города.  *В сфере физической культуры и спорта:* увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения Людиновского района до 35%;  - увеличить удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста до 47%;  - увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения данной категории до 10%;  - увеличить количество регулярно функционирующих спортивных сооружений до 82 единиц;  -развитие велокультуры |

**Введение**

Стратегический план развития городского поселения отвечает потребностям  проживающего на его территории населения и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития городского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново»  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры.

Главной целью программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития предпринимательства, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Обеспечения благоприятных условий для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.

**1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры и экономическая ситуация поселения**

**А) описание социально-экономического состояния поселения, городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

Общая площадь муниципального образования городского поселения «Город Людиново» составляет 4688,8 га.

*Баланс земель территории городского поселения*

*Таблица 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория земель | Площадь  га | Процент к общей площади МО |
| Общая площадь территории городского поселения | | 4688,8 | 100% |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 0% |
| 2. | Земли населенных пунктов | 4379,7 | 93,5% |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 300,7 | 6,4% |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0% |
| 5. | Земли лесного фонда | 56,5=4,7+51,8(числящиеся как земли НП) | 0,1%+1,1% |
| 6. | Земли водного фонда | 0 | 0% |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0% |

**Демографическая ситуация**

Численность населения на 01.01.2016 года составила  38993 человек, в том числе: мужчин – 17726 чел., младше трудоспособного возраста – 6824 чел., в том числе - трудоспособного возраста – 22033 чел., в том числе старше трудоспособного возраста – 10136 чел.

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей. Величина прироста населения в городе Людинове будет варьировать в зависимости от темпов развития города, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. При существующих тенденциях численность населения города Людиново к 2037 году составит 45 тысяч человек. Однако, фактически демографическая ситуация в городском поселении может оказаться другой. Развитие особой экономической зоны на юго-востоке поселения, территориальная близость городов Киров, Жиздра и Брянск, социальная стабильность может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий.

*Демографический потенциал города*

*Таблица 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов – развитие и расширение предприятий может привлечь мигрантов.  2. Наличие учебной базы (уменьшается вероятность оттока молодого населения) | 1. Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. 2. Старение населения. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи.  2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки.  3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма, в том числе производственного;

- наличие жилья с недостаточной благоустроенностью;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики города являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

На показатели рождаемости влияют: материальное благополучие, государственные выплаты на ребенка, наличие собственного жилья, уверенность в будущем подрастающего поколения.

**Рынок труда**

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров, иностранных граждан.

*Таблица 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Количество работающих, чел | Доля работающих, занятая в отрасли |
| Промышленность | 6900 | 43.3% |
| Строительство | 330 | 2.1% |
| Сельское хозяйство | 170 | 1.1% |
| Транспорт | 240 | 1.5% |
| Связь | 202 | 1.3% |
| Торговля | 679 | 4.3% |
| Здравоохранение | 954 | 6.0% |
| Образование | 1673 | 10.5% |
| Культура | 290 | 1.8% |
| Прочее | 4491 | 28.1% |
| Всего | 15929 | 100% |

На семи наиболее крупных предприятиях города работает 5400 человек, что составляет 34% от всех работающих.

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### Культурно-бытовое обслуживание

Муниципальное образование ГП «Город Людиново» обладает развитой системой объектов культурно-бытового обслуживания в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

**Б) технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения**

Сфера образования

Образовательная система МО ГП «Город Людиново» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

В настоящий момент система муниципальных образовательных учреждений города Людиново представлена 14 детскими садами, 8 школами, центром диагностики и консультирования, центром декоративно-прикладного творчества для детей «Родник», центром детского творчества «Радуга», домом детского творчества, 3 школами детских искусств, филиалом Брянского технического университета и Людиновским индустриальным техникумом. Их характеристики изложены ниже.

*Характеристика муниципальных образовательных учреждений*

*Таблица 4*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений | Адрес | | Вместимость | | | | Кол‑во смен | Характеристика строения учреждения | | |
| Количество мест по лицензии | | | Количество мест по факту | Тип  здания | Год построй ки | %  изно са |
| *Школы* | | | | | | | | | | |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | | ул.Карла Маркса, 48 | | | 750 | 729 | 2 | типовое | 1976 | 35 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | | ул.Кропоткина, 1  ул. Ф.Энгельса, д. 48 | | | 811 | 833 | 2 | типовое | 1937  1913 | 57  99 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | | ул.Чугунова, 4 | | | 573 | 641 | 2 | типовое | 1954 | 76 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 | | ул.Щербакова, 1 | | | 161 | 441 | 2 | типовое | 1932  1974 | 92 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа №5 | | ул.Сестер Хотеевых,5 | | | 160 | 127 | 2 | типовое | 1958 | 58 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 | | ул.Герцена, 24 | | | 773 | 608 | 2 | типовое | 1978 | 27 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа №8 | | ул.Салтыкова-Щедрина, 9 | | | 250 | 116 | 1 | типовое | 1979 | 85 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа №12 | | ул. Соколова, 2 | | | 236 | 124 | 1 | типовое | 1975 | 45 |
| Государственное казенное образова тельное учрежде ние Калужской области для детей-сирот и де тей, остав шихся без попечения ро дителей "Люди новская специа льная (коррек ционная) школа-интернат для де тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите лей, с ограничен ными возможнос тями здоровья VIII вида" | | ул. Дзержинского, 1 | | | 130 | 120 |  | типовое | 1963 | 55 |
| Государственное автономное обра зовательное учре ждение среднего профессионального образования Калужской облас ти "Людиновский индустриальный техникум" | | ул. Фокина, 55 | | | 525 | 525 | 1 | типовое | 1929 | 83 |
| ИТОГО по школам | |  | | | 3714 | 3619 |  |  |  |  |
| *Детские сады* | | | | | | | | | | |
| МКДОУ «Детский сад №2«Сказка» | ул.Маяковского 16 | | | 210 | | 265 | дневная | типовое | 1980 | 37 |
| МКДОУ «Детский сад №3 «Аленький цветочек» | ул.Кропоткина, 68А | | | 120 | | 120 | дневная | типовое | 1995 | 20 |
| МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» | ул.Энгельса, 1а  ул.Рагули, д.7 | | | 120  120 | | 130  119 | дневная  дневная | типовое типовое | 1964  1967 | 64  51 |
| МКДОУ «Детский сад №7«Лесная сказка» | ул.Козлова, 14  ул.Герцена, 6 | | | 115 | | 125 | дневная | типовое | 1964 | 53 |
| МКДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» | ул.Чугунова, 4А | | | 175 | | 175 | дневная | типовое | 2015 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад №11 «Светлячок» | ул.Козлова, 14 | | | 190 | | 203 | дневная | типовое | 1974 | 29 |
| МКДОУ «Детский сад №12 «Аленушка» | ул.11 Лет Октября, 29 | | | 120 | | 120 | дневная | типовое | 1975 | 53 |
| МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка» | ул.Маяковского, 250 | | | 135 | | 191 | дневная | типовое | 1986 | 26 |
| МКДОУ «Детский сад №14 «Рябинушка» | ул.Крупской, 15 | | | 175 | | 196 | дневная | типовое | 1978 | 39 |
| Группы дошкольного образования и воспитания (на базе школы №8) | ул. Салтыкова-Щедрина, 9 | | | 30 | | 28 | дневная | типовое | 2012 | 0 |
| ИТОГО по детским садам |  | | | 1310 | | 1496 |  |  |  |  |
| *Учреждения дополнительного образования* | | | | | | | | | | |
| МКОУ ДОД «Центр Детского творчества «Радуга» | ул. Маяковского, 250 | | | 500 | | 297 | дневная | типовое. | 1986 | 20 |
| МКОУ ДОД «Центр декоративно-прикладного творчества для детей «Родник» | ул. Чугунова, 3 | | | 525 | | 315 | дневная | приспособл. | 1953 | 45 |
| МКОУ ДОД «Дом детского творчества» | ул. Крупской, 66 | | | 493 | | 217 | - | типовое | 1992 | 26 |
| МКОУ ДОД «Детская школа искусств №1» | ул. Фокина, 15 | | | 350 | | 230 | 2 | типовое | 1969 | 51 |
| МКОУ ДОД «Детская школа искусств №2» | ул. Маяковского, 302 | | | 250 | | 248 | 2 | приспособл. | 1961 | 60 |
| МКОУ ДОД «Детская школа искусств №3» | ул. Крупской, 1 | | | 210 | | 210 | 2 | приспособл. | 1960 | 64 |
| Итого по учреждениям доп. образования |  | | | 2328 | | 1517 |  |  |  |  |

Есть необходимость открытия новых детских садов и школ. Также стоит обратить внимание на высокий процент износа зданий.

Сфера здравоохранения

Сеть подразделений центральной районной больницы охватывает все крупные микрорайоны города. Это, прежде всего, поликлиника, расположенная на ул. Лясоцкого, 107; филиалы поликлиники в микрорайоне Сукремль (ул. Козлова, 22); стоматологическая поликлиника и женская консультация (ул. Маяковского, 21); детская поликлиника, расположенная на территории больничного комплекса (ул. Энгельса, 6). Там же расположено и отделение скорой медицинской помощи.

*Таблица 5*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Услуги** | **Адрес** |
| Взрослая поликлиника | Посещения в смену -600 | ул. Лясоцкого, 101 |
| Детская поликлиника | Посещения в смену -250 | ул. Фокина,6 |
| Женская консультация | Посещения в смену -150 | ул. Маяковского, 21 |
| Стоматологическая поликлиника | Посещения в смену-250 | ул. Маяковского, 21 |
| Городская поликлиника  микрорайона Сукремль | Посещения в смену-150 | ул. Козлова,22 |
| Стационар  в том числе: | На 288 круглосуточных коек | ул. Энгельса, 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число врачебных амблуаторно-поликлинических  организаций | Койки на 10 тыс. чел. | Врачи на 10 тыс. чел | Средний мед персонал на 10 тыс. чел. |
| Людиновский район | 2014 | 2 | 64,2 | 21,9 | 69,7 |
| 2015 | 4 | 56,5 | 23,8 | 72,5 |

**Сфера культура**

На территории городского поселения «Город Людиново» расположены и активно функционируют:

- Городской парк культуры и отдыха;

- Сукремльский городской лесопарк;

- МУК «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» (в котором активно функционирует 31 клубное формирование, в т.ч. кружки художественной самодеятельности для детей и взрослых, любительские объединения и клубы по интересам самой различной художественной направленности: хореографические, театральные, музыкальные, хоровые, др.). Ежегодно Дворец культуры проводит более 250 культурно - массовых, досугово - развлекательных мероприятий для населения города;

- МУК «Районный дом культуры» (в котором функционирует 25 самодеятельных коллективов для детей и взрослых). Учреждением проводится 240 культурно – досуговых мероприятий для жителей городского микрорайона Сукремль.

- 4 библиотеки: МУК «Центральная районная библиотека», «МУК «Центральная городская детская библиотека», МУК «Городская библиотека, филиал №1», «Городская детская библиотека, филиал №2». Библиотеки города оснащены компьютерным оборудованием, имеют электронный информационный ресурс, электронные каталоги.

Центральная районная библиотека - одна из лучших районных библиотек области, обладает большим собранием печатных изданий. Книжный фонд составляет более 217 тыс. экземпляров, число зарегистрированных пользователей более - 16000 человек.

Сегодня библиотека более востребована как информационный центр. На базе центральной районной библиотеки функционирует "Муниципальный центр правовой информации". Центр общедоступен и востребован, о чем свидетельствуют показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | число пользователей | выдано копий документов |
| - 2011 год | 1791 | 1907 |
| - 2012 год | 1803 | 2429 |

Сфера физической культуры и спорта

На территории города имеются 2 стадиона с трибунами (вместимостью до 3000 зрителей), 2 Дома спорта со спортивными залами размером 36 м х 18 м, плавательный бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием, 15 спортивных залов размерами 24м х 12м и 18 м х 9м, 34 открытых плоскостных спортивных сооружений, стрелковый тир, гребная база, 17 помещений для занятий спортом. В зимнее время года функционируют 2 катка. На юго-востоке города у завода «Ремпутьмаш» организована трасса для проведения мотогонок. В километре севернее города функционирует спортивная база «Зеленые горки» с трассой для арчери-биатлона. В городе проводятся соревнования различного уровня по арчери-биатлону, водомоторному спорту.

**В) Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей. Величина прироста населения в городе Людинове будет варьировать в зависимости от темпов развития города, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. При существующих тенденциях численность населения города Людиново к 2037 году составит 45 тысяч человек. Однако, фактически демографическая ситуация в городском поселении может оказаться другой. Развитие особой экономической зоны на юго-востоке поселения, территориальная близость городов Киров, Жиздра и Брянск, социальная стабильность может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий.

**МО ГП «Город Людиново»**

Этапы Численность населения

Современное состояние 40137 человек

Первая очередь 42500 человек

Расчетный срок 45000 человек

Формирование и развитие объектов социальной инфраструктуры в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Прогнозом на 2017 год и на период до 2028 года  определены следующие приоритеты социального  развития муниципального образования городского поселения «Город Людиново»:

- повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры:

*В сфере образования:*

- удовлетворение запросов жителей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании;

- обеспечение капитального ремонта образовательных организаций с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий;

- развитие инфраструктуры дошкольного образования: строительство новых зданий муниципальных детских садов, реконструкция помещений муниципальных образовательных учреждений под размещение дошкольных групп, развитие новых моделей, форм и структур оказания услуг дошкольного образования (семейные детские сады и др.). Развитию конкуренции в сфере дошкольного образования, решению проблем доступности будет способствовать развитие негосударственного сектора дошкольного образования (частные детские сады, «корпоративные» детские сады, негосударственные организации, оказывающие населению услуги дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми;

- выполнение комплекса работ по ремонту дорожных покрытий подъездов и тротуаров к образовательных учреждениям;

- благоустройство территорий образовательных учреждений.

*В сфере здравоохранения:*

- реконструкция и строительство новых площадей в связи с их нехваткой по действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, необходимостью выполнения порядков оказания медицинской помощи, создание новых подразделений сети здравоохранения;

- обеспечение капитального ремонта медицинских организаций с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий;

*В сфере культуры:*

- обеспечение капитального ремонта организаций культурного досуга с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий;

- сохранение культурного потенциала, историко-культурных традиций, что позволит системно и качественно удовлетворять духовные потребности населения, обеспечивая должное качество и уровень.

*В сфере физической культуры и спорта:*

- строительство, реконструкция спортивных объектов и приобретение спортивного инвентаря для спортивных объектов;

- создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в местах шаговой доступности населения;

- капитальный ремонт и обновление спортинвентарем и спортивно-технологическим оборудованием существующей спортивной инфраструктуры государственных учреждений, финансируемых из районного бюджета.

Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами инфраструктуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учреждения, предприятия, сооружения** | **Единица измерения** | **Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей** | **Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения** |
| *Социальная инфраструктура* | | | |
| **Дошкольная организация** | 1 место | 100 | При вместимости: до 100 мест - 40; свыше 100 - 35; в комплексе организаций свыше 500 мест - 30.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: в условиях реконструкции - на 25 процентов; при размещении на рельефе с уклоном более 20 процентов - на 15 процентов; в населенных пунктах новостройках - на 10 процентов (за счет сокращения площади озеленения). |
| **Общеобразовательная школа, лицей, гимназия** | 1 место | 180 | При вместимости: до 400 мест - 50;400-500 мест - 60;500-600 мест - 50;600- 800 мест - 40;800-1100 мест - 33;1100-1500 мест - 17; в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 процентов |
| **Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий** | м2 | 70-80 |  |
| **Плоскостные спортивные сооружения** | га | 0,7-0,9 |  |
| **Магазины** | м2 торговой площади | 280 |  |
| **Рыночные комплексы** | м2 торговой площади | 24-40 |  |
| **Аптека** | 1 учреждение (кв. метров площади) | 1 на 10 тыс. жителей (50) |  |
| **Предприятия общественного питания** | 1 место | 40 |  |

**Г) оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику в Калужской области принят Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Калужской области", который определяет общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности органами государственной власти Калужской области, полномочия органов государственной власти Калужской области в сфере инвестиционной деятельности.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области утверждены Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59"Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калужской области, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Калужской области.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений

**2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (краткосрочная перспектива)

*Таблица 6  (тыс. руб. в ценах каждого года)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Этапы реализа ции | Ответственный исполнитель | Сумма расходов по годам реализации программы (краткосрочная перспектива) тыс. руб. | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| *В сфере образования* | | | | | | | | | |
| Ремонтные работы | Местный бюджет | 2017-2021 | Отдел образования, отдел архитектуры и градостроительства | 1300 | 13460 | 7330 | 11500 | | 2390 |
| Ремонт дорожных покрытий подъездов и тротуаров | Местный бюджет | 2017-2021 | 860 | 1260 | 3175 | 650 | | 1050 |
| Благоустройство прилегающей территории | Местный бюджет | 2017-2021 | 740 | 250 | 250 | 250 | | 250 |
| Строительство школы по ул. Маяковского на 1000 мест | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2017-2019 | Средства федерального бюджета необходимы в размере 800 000 тыс. руб. | | |  | |  |
| Переоборудование здания техникума в детский сад (Московская, 17) | Федеральный, областной, местный бюджеты | 6 этап  2022-2028 |  |  |  |  | |  |
| Строительства детского сада в микрорайоне «21 квартал» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 6 этап  2022-2028 |  |  |  |  | |  |
| Строительство нового здания техникума | Федеральный, областной бюджеты | 6 этап  2022-2028 |  |  |  |  | |  |
| *В сфере культуры* | | | | | | | | | |
| Ремонтные работы в ЛШИ №1 | Местный бюджет | 2017 | Отдел культуры, отдел благоустройства, отдел архитектуры и градостроительства | 285 |  |  |  | |  |
| Ремонтные работы в ЦБС | Местный бюджет | 2017 | 100 |  |  |  | |  |
| Ремонтные работы в МКУ «ДК им. Г.Д. Гогиберидзе» | Местный бюджет | 2017 | 3868 |  |  |  | |  |
| Приобретение учебной мебели, кресел для концертного зала, музыкальных инструментов, хоз. инвентаря, компьютерного оборудования | Местный бюджет | 2017-2020 | 300 | 375 | 375 | 300 | | 200 |
| Благоустройство, ремонт и восстановление (реконструкция) воинских захоронений, братских могил, памятников, обелисков, мемориальных сооружений, расположенных на территории района | Местный бюджет | 2017-2020 | 100 | 80 | 70 | 50 | | 50 |
| Благоустройство, ремонт и восстановление (реконструкция) памятников истории и культуры | Местный бюджет | 2017-2020 | 350 | 350 | 350 | 350 | | 350 |
| Реконструкция центрального парка культуры и отдыха | Местный бюджет, частные инвестиции | 2017-2021 | 600 | 800 | 800 | 800 | | 600 |
| Реконструкция Сукремльского лесопарка | Местный бюджет, частные инвестиции | 2017-2021 | 200 | 400 | 600 | 600 | | 400 |
| Установка стелы в честь присвоения городу почетного звания Калужской области «Город воинской доблести» | Местный бюджет  Областной бюджет | 2017 | 3870 |  | 2000 | 1000 | |  |
| Разбивка сквера молодоженов по ул. К. Либкнехта | Местный бюджет | 2018-2019 |  | 1598 | 1247 |  | |  |
| Разбивка сквера сквера трудовой славы (2 очередь) на пересечении ул. Маяковского, Ф. Энгельса, Фокина, | Местный бюджет, частные инвестиции | 2018 |  | 1027 |  |  | |  |
| Разбивка сквера на месте гибели героя-подпольщика А. Шумавцова по пр-ту Машиностроителей и посадка парка «Лес Победы» по участникам бессмертного полка | Местный бюджет | 2017-2021 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| Разбивка сквера памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АС на пересечении улиц Ф. Энгельса и Крупской | Местный бюджет | 2019-2020 |  |  | 1500 | 1980 | |  |
| *В сфере физической культуры и спорта* | | | | | | | | | |
| Строительство ФОКа по ул. Маяковского (второй этап строительства) | Федеральный, областной, местный бюджеты | 6 этап  2022-2028 | Отдел социального развития, отдел архитектуры и градостроительства | Разработана проектная документация, стоимость строительства объекта 186000 руб.  Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год | | | | |  |
| Строительство лыжероллерной трассы | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2018-2022 | Проектирование  500 |  |  | |  |  |
| Строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений в местах шаговой доступности населения | Федеральный, областной, местный бюджеты | 6 этап  2022-2028 | Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год | | | | | |
| *В сфере здравоохранения* | | | | | | | | | |
| Завершение строительства 5-этажного лечебного корпуса в ГБУЗ КО "ЦРБ Людиновского района", г. Людиново | областной, бюджет | 2018 | Министерство здравоохранения Калужской области, ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» | Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год | | | | | |
| Экологическая реабилитация озера «Ломпадь» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2018 -2022 | Средства всех форм бюджета предполагаются в размере 200 000 тыс. руб. | | | | | |

**3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.**

Объем финансовых средств на период действия программы с учетом укрупненной оценки необходимых инвестиций составляет – 74 576 000,00 руб. Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан. Финансирование из бюджета городского поселения МО ГП «Город Людиново» ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, целям и задачам программы.**

Показателями (индикаторами) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Людиново» являются:

*В сфере образования:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 |
| 3 | Доля детей дошкольного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 82 | 84 | 86 | 90 | 100 |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 71 | 73 | 75 | 77 | 93 |

*В сфере культуры:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры | мероприятия | 2147 | 2152 | 2154 | 2157 | 2175 |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (на 1000 человек населения) | экз. | 106 | 112 | 118 | 124 | 140 |
| 3 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры | учащихся | 712 | 738 | 764 | 790 | 810 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей района от предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 81 | 84 | 90 | 90 | 95 |

*В сфере физической культуры и спорта:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43,5 | 50 |
| 2 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,5 | 25 |
| 3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Людиновском районе | % | 72,2 | 75,8 | 79,4 | 83,0 | 90 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14,0 | 16,0 | 18,3 | 23,1 | 30,0 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 70,0 |
| 6 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 80,0 | 95,0 |
| 7 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 60,0 |
| 8 | Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения | чел. | 68 | 69 | 70 | 71 | 78 |
| 9 | Массовые разряды (% от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом) | % | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 42,0 | 50,0 |
| 10 | Количество спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд | чел. | 30 | 45 | 55 | 60 | 90 |
| 11 | Количество спортсменов, имеющих звание КМС и выше | чел. | 8 | 12 | 16 | 20 | 35 |

*В результате реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Людиново» предполагается:*

*В сфере образования:*

в количественном выражении:

**-** повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг до 93%;

- увеличить долю охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного  
образования до 75%;

- увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых создана  
универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение  
13 детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве  
общеобразовательных организаций до 10%;

- открыть новые дошкольные группы на 150 мест;  
- увеличить количество участников региональных конкурсов на 15% к 2028 году;

в качественном выражении:

**-** сформировать оптимальную сеть дошкольного образования, полностью  
обеспечивающую потребности населения в услугах дошкольного образования;

- улучшить результаты школьников по итогам международных сопоставительных  
исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA);

- обеспечить на старшей ступени общего образования для всех обучающихся  
возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения  
образовательной программы (в образовательных организациях всех форм  
собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного  
образования, самообразования);

- повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации  
педагогических кадров;

- повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспечить  
финансово-хозяйственную самостоятельность образовательных организаций за счет  
реализации новых принципов финансирования;

- положительное влияние региональных конкурсов на формирование научного  
потенциала области.

*В сфере культуры:*

- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, к 2028 году составит 2175 мероприятий в год;

- численность участников культурно-массовых мероприятий к 2028 году увеличится до 88140 человек;

- уровень удовлетворенности жителей района от предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2028 году достигнет 95%.

*В сфере физической культуры и спорта:*

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения городского поселения до 50%;

- увеличить удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста до 60%;

- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения данной категории до 30%.

**5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового**

**и информационного обеспечения деятельности**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный плана городского поселения

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации программы необходимо размещение информации в сети Интернет на сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: в обобщенном виде главной целью программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития городского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

*Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:*

- создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

- развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

- улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

- повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактик и правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

- построить объекты культуры и активизировать культурную деятельность.

*Ожидаемые результаты:*

За период осуществления программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

-  улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

-  привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

-  повышения уровня благоустройства поселения;

-  формирования современного привлекательного имиджа поселения;

-  устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения;

- устойчивое развитие инженерной инфраструктуры поселения.

*Реализация программы позволит:*

- повысить качество жизни жителей города Людиново;

- привлечь население к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

- повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Разработка и принятие программы развития поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем.

**6. Организация контроля за реализацией программы**

Организационная структура управления программой базируется на существующей схеме органов власти муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Общее руководство программой осуществляет Глава администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в функции которого, в рамках реализации программы, входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей программы. Оперативные функции по реализации программы осуществляют штатные сотрудники администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский

**Заключение**

Реализация программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.

И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений. Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом. Разработка и принятие среднесрочной программы развития городского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров г поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Для успешного выполнения мероприятий программы потребуется их внесение в муниципальные программы: «Развитие образования в Людиновском районе» на 2014-2020 годы», «Развитие культуры Людиновского района» на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Людиновском районе» на период до 2020 года при утверждении бюджета муниципального образования на соответствующий год. После 2020 года запланированные мероприятия потребуют включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.