Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря  2018 г.	                                                                                            № 1839

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 13.09.2016 № 1327/1 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2017-2019 годы»

В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона Калужской области от 03.06.2013 № 434-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 13.09.2016 № 1327/1 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Е.И. Шарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                                        Е.И. Шаров

Приложение № 1

к постановлению администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»

от 25.12.2018 № 1839

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД * |  |  |  |  |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 1957 |  | шлак зас | 2 | 2 | 447,40 | 447,40 | 299,10 | 24 | 151 065,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 065,58 | 337,65 | 10 786 | 12.2018 |
| 2 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 1958 |  | шлак зас | 2 | 2 | 368,10 | 368,10 | 262,60 | 18 | 2 164 146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 146,65 | 5 879,24 | 10 786 | 12.2018 |
| 3 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | 1957 |  | шлак зас | 2 | 2 | 605,80 | 605,80 | 396,00 | 23 | 4 442 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442 889,30 | 7 333,92 | 10 786 | 12.2018 |
| 4 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 1959 |  | шлак зас | 2 | 2 | 606,80 | 606,80 | 397,00 | 35 | 4 421 496,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 496,12 | 7 286,58 | 10 786 | 12.2018 |
| 5 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  |  | 1954 |  | шлак зас | 2 | 2 | 367,40 | 367,40 | 255,20 | 18 | 2 796 950,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 950,13 | 7 612,82 | 10 786 | 12.2018 |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 17 |  |  | 1974 |  | кирпич | 5 | 1 | 3 489,00 | 3 489,00 | 2 155,10 | 184 | 393 850,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 850,67 | 112,88 | 10 786 | 12.2018 |
| 7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 1971 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 322,80 | 3 322,80 | 2 048,36 | 194 | 297 502,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 502,85 | 89,53 | 10 786 | 12.2018 |
| 8 | село | Заречный | улица | Трудовая | 32 |  |  | 1983 |  | панель | 2 | 2 | 788,70 | 788,70 | 715,63 | 61 | 229 036,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 036,39 | 290,40 | 10 786 | 12.2018 |
| 9 | город | Людиново | улица | Козлова | 16 |  |  | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 898,00 | 3 898,00 | 2 358,63 | 193 | 12 254 297,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 254 297,81 | 3 143,74 | 10 786 | 12.2018 |
| 10 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 722,60 | 722,60 | 504,36 | 49 | 117 098,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 098,96 | 2 348,60 | 10 786 | 12.2018 |
| 11 | город | Людиново | улица | Ленина | 7 |  |  | 1946 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 707,20 | 2 707,20 | 2 548,30 | 94 | 9 081 698,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 081 698,73 | 3 354,65 | 10 786 | 12.2018 |
| 12 | город | Людиново | улица | Ленина | 9 |  |  | 1946 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 781,90 | 2 781,90 | 2 584,69 | 108 | 9 097 013,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 013,31 | 3 270,07 | 10 786 | 12.2018 |
| 13 | город | Людиново | улица | 2-ая Лесная | 22 |  |  | 1990 |  | кирпич | 2 | 1 | 767,70 | 767,70 | 566,80 | 45 | 3 885 226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 226,96 | 5 060,87 | 10 786 | 12.2018 |
| 14 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  |  | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 155,50 | 1 155,50 | 973,00 | 50 | 3 385 444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 444,51 | 2 929,85 | 10 786 | 12.2018 |
| 15 | город | Людиново | улица | Урицкого | 16 |  |  | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 3 281,90 | 3 281,90 | 2 244,20 | 169 | 3 503 252,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 252,07 | 1 067,45 | 10 786 | 12.2018 |
| 16 | город | Людиново | улица | Фокина | 20 |  |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 451,50 | 451,50 | 289,60 | 10 | 3 439 732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 732,21 | 7 618,45 | 10 786 | 12.2018 |
| 17 | город | Людиново | улица | Фокина | 22 |  |  | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 452,70 | 452,70 | 291,70 | 15 | 3 428 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 474,48 | 7 573,39 | 10 786 | 12.2018 |
| 18 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 7 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 478,20 | 2 478,20 | 1 607,70 | 89 | 13 296 646,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 296 646,65 | 5 365,45 | 10 786 | 12.2018 |
| 19 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 12 |  |  | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 340,01 | 340,01 | 269,80 | 21 | 1 972 117,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 117,57 | 5 800,18 | 10 786 | 12.2018 |
| 20 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73/1 |  |  | 1992 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 415,71 | 1 415,71 | 843,50 | 78 | 6 627 835,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 835,29 | 4 681,63 | 10 786 | 12.2018 |
| 21 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 4 |  |  | 1998 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 489,30 | 3 489,30 | 2 155,10 | 184 | 3 651 906,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 906,20 | 1 046,60 | 10 786 | 12.2018 |
| 22 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 4 |  | А | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 882,70 | 882,70 | 475,80 | 59 | 6 376 787,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 376 787,19 | 7 224,18 | 10 786 | 12.2018 |
| 23 | город | Людиново | улица | Ленина | 8 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 372,80 | 2 372,80 | 1 579,80 | 125 | 6 286 577,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 577,22 | 2 649,43 | 10 786 | 12.2018 |
| 24 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 8 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 542,70 | 542,70 | 319,60 | 20 | 2 203 742,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 742,26 | 4 060,70 | 10 786 | 12.2018 |
| 25 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 9 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 549,30 | 549,30 | 311,00 | 21 | 2 094 809,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 809,31 | 3 813,60 | 10 786 | 12.2018 |
| 26 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 10 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 544,40 | 544,40 | 315,20 | 23 | 2 140 033,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 033,69 | 3 931,00 | 10 786 | 12.2018 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 38 830,12 | 38 830,12 | 26 767,77 | 1 910 | 107 739 632,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 739 632,11 | 2 774,64 | 10 786 | Х |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 |  |  | 1986 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 810,00 | 3 810,00 | 2 264,80 | 173 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 593,18 | 10 786 | 12.2019 |
| 2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 31 |  |  | 1988 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 753,50 | 3 753,50 | 2 218,60 | 172 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 602,10 | 10 786 | 12.2019 |
| 3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 33 |  |  | 1994 |  | кирпич | 5 | 13 | 8 616,00 | 8 616,00 | 5 341,80 | 389 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | 472,38 | 10 786 | 12.2019 |
| 4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 8 |  |  | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 240,80 | 1 240,80 | 876,30 | 61 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 1 869,76 | 10 786 | 12.2019 |
| 5 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 25 |  |  | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 4 616,80 | 4 616,80 | 3 170,60 | 227 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 622,73 | 10 786 | 12.2019 |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 12 |  |  | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 4 772,50 | 4 772,50 | 3 267,50 | 226 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 433,73 | 10 786 | 12.2019 |
| 7 | город | Людиново | улица | Московская | 19 |  |  | 1990 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 631,70 | 3 631,70 | 2 160,30 | 171 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 514,91 | 10 786 | 12.2019 |
| 8 | город | Людиново | улица | Урицкого | 26 |  |  | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 4 725,30 | 4 725,30 | 3 248,20 | 220 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 649,69 | 10 786 | 12.2019 |
| 9 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 2 |  | А | 1998 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 512,80 | 3 512,80 | 2 205,60 | 139 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 586,43 | 10 786 | 12.2019 |
| 10 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 1957 |  | шлакозасыпной | 2 | 2 | 447,40 | 447,40 | 285,36 | 17 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 5 945,46 | 10 786 | 12.2019 |
| 11 | город | Людиново | улица | Маяковского | 268 |  |  | 1976 |  | панель | 5 | 6 | 4 521,50 | 4 521,50 | 3 258,69 | 251 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 678,98 | 10 786 | 12.2019 |
| 12 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 3 270,30 | 3 270,30 | 3 152,05 | 197 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 1 336,27 | 10 786 | 12.2019 |
| 13 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 1959 |  | шлакозасыпной | 2 | 2 | 606,80 | 606,80 | 397,00 | 35 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 4 746,21 | 10 786 | 12.2019 |
| 14 | город | Людиново | улица | Герцена | 28/2 |  |  | 1979 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 434,20 | 2 434,20 | 1 958,62 | 78 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 681,95 | 10 786 | 12.2019 |
| 15 | город | Людиново | улица | Козлова | 6 |  |  | 1970 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 878,60 | 3 878,60 | 2 768,53 | 239 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 482,13 | 10 786 | 12.2019 |
| 16 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  |  | 1975 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 144,40 | 3 144,40 | 2 569,63 | 203 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 527,92 | 10 786 | 12.2019 |
| 17 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 1958 |  | шлакозасыпной | 2 | 1 | 368,10 | 368,10 | 285,00 | 19 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 6 058,14 | 10 786 | 12.2019 |
| 18 | город | Людиново | улица | Новая | 1 |  |  | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 371,80 | 371,80 | 271,20 | 15 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 5 836,47 | 10 786 | 12.2019 |
| 19 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 |  |  | 1926 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 672,90 | 1 205,10 | 1 205,10 | 59 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 070,28 | 10 786 | 12.2019 |
| 20 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 722,60 | 722,60 | 504,36 | 49 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 2 186,55 | 10 786 | 12.2019 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 60 118,00 | 59 650,20 | 41 409,24 | 2 940 | 50 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 705 000,00 | 37 895,27 | 10 786 | Х |
| * - многоквартирный дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»

от 25.12.2018 № 1839

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ

| № п\п | Адрес МКД * |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случаях, установленных законодательством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 151 065,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 065,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 2 164 146,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,00 | 2 044 948,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 198,05 |  |
| 3 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | 4 442 889,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,00 | 4 082 597,64 |  |  |  |  | 234 640,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 650,90 |  |
| 4 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 4 421 496,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 | 4 123 025,02 |  |  |  |  | 194 877,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 593,91 |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  |  | 2 796 950,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,00 | 2 537 187,37 |  |  |  |  | 156 168,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 593,91 |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 17 |  |  | 393 850,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 850,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 297 502,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 502,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | село | Заречный | улица | Трудовая | 32 |  |  | 229 036,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 036,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | город | Людиново | улица | Козлова | 16 |  |  | 12 254 297,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,00 | 5 816 349,80 |  |  | 1 060,00 | 5 821 265,68 | 316 083,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 599,27 |  |
| 10 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 117 098,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 098,96 |  |
| 11 | город | Людиново | улица | Ленина | 7 |  |  | 9 081 698,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 615,90 | 8 870 863,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 835,15 |  |
| 12 | город | Людиново | улица | Ленина | 9 |  |  | 9 097 013,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689,36 | 8 880 763,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 249,53 |  |
| 13 | город | Людиново | улица | 2-ая Лесная | 22 |  |  | 3 885 226,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,00 | 3 571 534,93 |  |  |  |  | 181 535,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 156,80 |  |
| 14 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  |  | 3 385 444,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,00 | 3 229 463,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 980,91 |  |
| 15 | город | Людиново | улица | Урицкого | 16 |  |  | 3 503 252,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 016,00 | 3 106 470,36 |  |  |  |  | 269 690,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 091,53 |  |
| 16 | город | Людиново | улица | Фокина | 20 |  |  | 3 439 732,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,00 | 2 110 233,41 |  |  | 455,00 | 1 185 617,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 880,88 |  |
| 17 | город | Людиново | улица | Фокина | 22 |  |  | 3 428 474,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,00 | 2 098 999,62 |  |  | 461,00 | 1 185 394,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 080,02 |  |
| 18 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 7 |  |  | 13 296 646,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570,00 | 7 313 799,30 |  |  | 2 384,00 | 5 640 090,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 756,51 |  |
| 19 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 12 |  |  | 1 972 117,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,00 | 1 851 837,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 279,84 |  |
| 20 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73/1 |  |  | 6 627 835,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,00 | 4 124 330,10 |  |  | 1 061,00 | 2 360 063,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 441,47 |  |
| 21 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 4 |  |  | 3 651 906,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075,00 | 2 937 145,17 |  |  |  |  | 566 581,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 179,24 |  |
| 22 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 4 |  | А | 6 376 787,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,00 | 4 140 887,49 |  |  | 701,00 | 1 673 151,21 | 383 408,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 340,26 |  |
| 23 | город | Людиново | улица | Ленина | 8 |  |  | 6 286 577,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,00 | 6 076 910,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 666,90 |  |
| 24 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 8 |  |  | 2 203 742,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,20 | 2 136 682,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 059,80 |  |
| 25 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 9 |  |  | 2 094 809,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,20 | 2 027 749,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 059,80 |  |
| 26 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 10 |  |  | 2 140 033,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,20 | 2 072 973,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 059,80 |  |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | 107 739 632,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 241,60 | 65 403 126,32 | 0,00 | 0,00 | 9 427,26 | 35 617 211,57 | 3 374 440,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 853,44 | 0,00 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 |  |  | 2 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,00 | 1 900 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 31 |  |  | 2 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,00 | 1 900 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 33 |  |  | 4 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 903,00 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 8 |  |  | 2 320 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 | 2 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 25 |  |  | 2 875 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 | 2 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 12 |  |  | 2 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 328,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Московская | 19 |  |  | 1 870 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Урицкого | 26 |  |  | 3 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 9 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 2 |  | А | 2 060 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 10 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 2 660 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 11 | город | Людиново | улица | Маяковского | 268 |  |  | 3 070 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 12 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 4 370 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,00 | 4 000 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 13 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 2 880 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,00 | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |
| 14 | город | Людиново | улица | Герцена | 28/2 |  |  | 1 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 15 | город | Людиново | улица | Козлова | 6 |  |  | 1 870 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 16 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  |  | 1 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 17 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 2 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |
| 18 | город | Людиново | улица | Новая | 1 |  |  | 2 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
| 19 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 |  |  | 3 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 20 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 1 580 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,00 | 1 580 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | 50 705 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 420,00 | 35 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 185,00 | 12 080 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 |
| * - многоквартирный дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»

от 25.12.2018 № 1839

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2018 | 38 830,12 | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 739 632,11 | 107 739 632,11 |
| 1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 38 830,12 | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107 739 632,11 | 107 739 632,11 |
|  | 2019 | 60 118,00 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 705 000,00 | 50 705 000,00 |
| 1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 60 118,00 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 705 000,00 | 50 705 000,00 |
| * - многоквартирный дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |