к  Постановлению Администрации

сельского поселения «Деревня Манино»

от 23.03.2021 № 9

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство  территории сельского поселения на 2017-2022 годы»  и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2020 году

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения на 2017-2022 годы». Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы выступала  Администрация сельского поселения «Деревня Манино».

Основными целями муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения на 2017-2022 годы»  были:

- Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

- Ремонт и реконструкция уличного освещения.

- Строительство объектов благоустройства.

- Содержание в надлежащем состоянии памятников, братских могил, обелисков и кладбищ сельского поселения.

-Организация и проведение ежегодных месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора сельского поселения «Деревня  Манино »

Администрация сельского поселения «Деревня Манино» в 2020 году  осуществляла свою деятельность по созданию Благоустройство  территории сельского поселения в соответствии с полномочиями определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельского поселения Деревня Манино», Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми  Собранием депутатов Сельской Думы сельского поселения и Администрацией сельского поселения «Деревня Манино».

Первоначально на реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения на 2017-2022 годы»  в 2020 году было предусмотрено 780,0 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета  сельского поселения «Деревня Манино» и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 1423,0 тыс.рублей.. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет  источников финансирования в 2020 году предусмотрено 1423,0 тыс.рублей.  Фактическое исполнение программных мероприятий составило 1397,0  тыс.рублей или  98,2 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось  за счет собственных  средств  бюджета  сельского поселения Деревня Манино.

Выполнение мероприятий Программы в 2020 году

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Манино» от | Уточнен-ный план | Фактическое исполне-ние | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Средства бюджета поселения | 1423 | 1423 | 1397 | 98,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого | 1423 | 1423 | 1397 | 98,2 |

В 2020 году выполнены следующие работы:

- -Ремонт и реконструкция светильников уличного освещения - 227,00 тыс.руб.

- и оплата за уличное освещение - 272,0 тыс.руб

- Очистка и косметический ремонт колодцев сельского поселения - 223,5 тыс.руб

-Организация и проведение ежегодных и осенних месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора – 12,0 тыс.руб.

-Скашивание травы около памятных мест, нежилых частных секторов, вдоль обочин центральных улиц, находящихся на территории сельского поселения" и очистка территории от мусора-208,00 тыс.руб

- -спиливание и утилизация деревьев, очистка территории от мусора- 11,0 тыс.руб.

- -благоустройство территорий воинских захоронений- 0,0 тыс.рублей

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения на 2017-2022 годы»» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории сельского поселения на 2017-2022 годы» за 2020 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 1397/1423 ) х 100 =  98,2 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2020 год

Муниципальная  программа «Благоустройство  территории сельского поселения на 2017-2022 годы» (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2020 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) в 2020 г. |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе: | 780 | - | - | 780 | - | 1423 |  | 351 | 1423 | 23 | 1397 | - | 332 | 1042 | 23 |  |
| 1 | Приведение уличной дорожной сети в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Ремонт и реконструкция светильников уличного освещения и оплата за уличное освещение | 440 | - | - | 440 | - | 499 |  |  | 499 |  | 499 | - |  | 499 | - |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп, фотореле, дрюсселя, демонтаж , ремонт и пусконаладочные работы светильников уличного освещения | 155 |  |  | 155 |  | 227 |  |  | 227 |  | 227 |  |  | 227 |  |  |
| 3 | Организация и проведение ежегодных и осенних месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора | 50 |  |  | 50 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 4 | Скашивание травы на территории памятных мест, и находящейся на территории сельского поселения | 100 | - | - | 100 | - | 208 | - | - | 208 | - | 208 | - | - | 208 |  |  |
|  | Спиливание и утилизация деревьев, очистка территории от мусора | 80 |  |  | 80 |  | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
|  | Очистка и косметический ремонт колодцев сельского поселения | 40 |  |  | 40 |  | 223 |  |  | 223 |  | 223 |  |  | 223 |  |  |
|  | ### Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Людиновского района, основанных на местных инициативах (Устройство детской площадки д.Манино Людиновского района) | 0 |  | 0 | 0 |  | 470 |  | 351 | 96 | 23 | 444 |  | 332 | 89 | 23 |  |
|  | Благоустройство территорий воинских захоронений | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |