# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» февраля 2023г.                                                                                                                        № 107

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.02.2022 № 180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы»

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Закона Калужской области от 03.06.2013 № 434 - ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.02.2022 № 180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» С.С. Дёмичева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                     Д.С. Удалов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и людиновский район" от 10.02.2023 № 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД * |  |  |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  | тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Московская | 23 |  |  | 1990 | 2 812,70 | 2 811,20 | 2 811,20 | 123 | 9 729 426,00 | 0 | 0 | 0 | 9 729 426,00 | 3 460,95 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 2 | город | Людиново | улица | Урицкого | 22 |  |  | 1971 | 4 522,90 | 4 522,90 | 3 105,50 | 148 | 14 473 326,00 | 0 | 0 | 0 | 14 473 326,00 | 3 200,00 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 3 | город | Людиново | улица | Козлова | 18 |  |  | 1977 | 4 508,70 | 3 467,70 | 3 467,70 | 305 | 9 908 640,00 | 0 | 0 | 0 | 9 908 640,00 | 2 857,41 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 4 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 32 |  |  | 1979 | 3 398,20 | 3 398,20 | 2 384,20 | 115 | 11 806 200,00 | 0 | 0 | 0 | 11 806 200,00 | 3 474,25 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 5 | город | Людиново | улица | Рагули | 3 |  |  | 1966 | 1 261,10 | 1 261,10 | 1 177,00 | 44 | 5 691 840,00 | 0 | 0 | 0 | 5 691 840,00 | 4 513,39 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 1954 | 385,40 | 261,20 | 208,40 | 30 | 241 860,00 | 0 | 0 | 0 | 241 860,00 | 925,96 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 7 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 1987 | 3 270,30 | 3 270,30 | 3 152,10 | 201 | 450 360,00 | 0 | 0 | 0 | 450 360,00 | 137,71 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 8 | город | Людиново | улица | Герцена | 13 |  |  | 1953 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 13 | 241 860,00 | 0 | 0 | 0 | 241 860,00 | 925,96 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 9 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 |  |  | 1960 | 1 793,60 | 1 793,60 | 1 009,30 | 59 | 430 900,00 | 0 | 0 | 0 | 430 900,00 | 240,24 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 10 | город | Людиново | улица | Ленина | 6 |  |  | 1960 | 1 235,10 | 1 092,10 | 1 092,10 | 52 | 5 459 916,00 | 0 | 0 | 0 | 5 459 916,00 | 4 999,47 | 10 786,00 | 12.2023 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | 23 564,20 | 22 254,50 | 18 783,70 | 1090 | 58 434 328,00 | 0 | 0 | 0 | 58 434 328,00 | Х | Х | Х |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 23 |  |  | 1982 | 3 457,00 | 2 462,80 | 2 462,80 | 210 | 13 417 280,00 | 0 | 0 | 0 | 13 417 280,00 | 5 447,98 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 2 | город | Людиново | улица | Московская | 5 |  |  | 1991 | 4 634,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 317 | 18 192 176,00 | 0 | 0 | 0 | 18 192 176,00 | 5 632,25 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 3 | город | Людиново | улица | Энгельса | 13 |  |  | 1958 | 683,20 | 407,00 | 407,00 | 12 | 6 469 680,00 | 0 | 0 | 0 | 6 469 680,00 | 15 896,02 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 4 | город | Людиново | улица | Энгельса | 26 |  |  | 1956 | 400,00 | 376,00 | 376,00 | 12 | 6 343 360,00 | 0 | 0 | 0 | 6 343 360,00 | 16 870,64 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 5 | город | Людиново | улица | Фокина | 10 |  |  | 1948 | 744,60 | 567,80 | 567,80 | 37 | 6 911 800,00 | 0 | 0 | 0 | 6 911 800,00 | 12 172,95 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 1971 | 3 007,30 | 2 721,70 | 2 616,10 | 203 | 3 074 434,00 | 0 | 0 | 0 | 3 074 434,00 | 1 129,60 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 7 | город | Людиново | улица | Трудовые Резервы | 12 |  |  | 1975 | 3 099,00 | 1 805,10 | 1 805,10 | 60 | 7 038 120,00 | 0 | 0 | 0 | 7 038 120,00 | 3 899,02 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 8 | город | Людиново | улица | Энгельса | 22 |  |  | 1956 | 527,70 | 421,00 | 421,00 | 11 | 6 381 256,00 | 0 | 0 | 0 | 6 381 256,00 | 15 157,38 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 9 | город | Людиново | улица | Энгельса | 24 |  |  | 1956 | 567,90 | 415,00 | 415,00 | 13 | 6 381 256,00 | 0 | 0 | 0 | 6 381 256,00 | 15 376,52 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 10 | город | Людиново | улица | Л.Толстого | 63 |  |  | 1986 | 2 467,10 | 1 799,00 | 1 799,00 | 45 | 415 800,00 | 0 | 0 | 0 | 415 800,00 | 231,13 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 11 | город | Людиново | улица | Л.Толстого | 65 |  |  | 1988 | 1 127,30 | 879,00 | 879,00 | 27 | 340 200,00 | 0 | 0 | 0 | 340 200,00 | 387,03 | 10 786,00 | 12.2024 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | 20 715,10 | 15 084,40 | 14 978,80 | 947 | 74 965 362,00 | 0 | 0 | 0 | 74 965 362,00 | Х | Х | Х |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 70 |  |  | 1988 | 3 330,20 | 2 381,20 | 2 381,20 | 236 | 13 063 584,00 | 0 | 0 | 0 | 13 063 584,00 | 5 486,13 | 10 786,00 | 12.2025 |
| 2 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 3 |  |  | 1954 | 1 828,60 | 1 638,60 | 1 638,60 | 57 | 12 015 128,00 | 0 | 0 | 0 | 12 015 128,00 | 7 332,56 | 10 786,00 | 12.2025 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | 5 158,80 | 4 019,80 | 4 019,80 | 293 | 25 078 712,00 | 0 | 0 | 0 | 25 078 712,00 | Х | Х | Х |
| * - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и людиновский район" от 10.02.2023 № 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД * |  |  |  |  |  |  | Стоимость капиталь-ного ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, отмостки |  |  |  | Ремонт фасада |  | Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной, сметной документации | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством | Строительный контроль |
|  | тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | Водоснабжения |  | водоотведения | теплоснабжения | газоснабжения | электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | холодного водоснабженя | горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Московская | 23 |  |  | 9 729 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,00 | 9 519 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
| 2 | город | Людиново | улица | Урицкого | 22 |  |  | 14 473 326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353,00 | 14 263 326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
| 3 | город | Людиново | улица | Козлова | 18 |  |  | 9 908 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,00 | 9 698 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
| 4 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 32 |  |  | 11 806 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 | 11 596 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Рагули | 3 |  |  | 5 691 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 5 481 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 241 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,00 | 241 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 450 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 | 450 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Герцена | 13 |  |  | 241 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,00 | 241 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 |  |  | 430 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,00 | 430 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | город | Людиново | улица | Ленина | 6 |  |  | 5 459 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,00 | 5 249 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | 58 434 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 294,00 | 55 809 348,00 |  |  | 491,00 | ########## |  |  |  |  |  | 1 260 000,00 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 23 |  |  | 13 417 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040,00 | 13 137 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 2 | город | Людиново | улица | Московская | 5 |  |  | 18 192 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,00 | 17 912 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 3 | город | Людиново | улица | Энгельса | 13 |  |  | 6 469 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 | 6 189 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 4 | город | Людиново | улица | Энгельса | 26 |  |  | 6 343 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 6 063 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Фокина | 10 |  |  | 6 911 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,00 | 6 631 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 3 074 434,00 | 1 301 862,00 |  | 1 408 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 000,00 |  |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Трудовые Резервы | 12 |  |  | 7 038 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,00 | 6 758 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Энгельса | 22 |  |  | 6 381 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,00 | 6 101 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 9 | город | Людиново | улица | Энгельса | 24 |  |  | 6 381 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,00 | 6 101 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 10 | город | Людиново | улица | Л.Толстого | 63 |  |  | 415 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 415 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | город | Людиново | улица | Л.Толстого | 65 |  |  | 340 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 | 340 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | 74 965 362,00 | 1 301 862,00 |  | 1 408 572,00 |  |  |  |  |  | 5 454,00 | 68 894 928,00 |  |  | 300,00 | 756 000,00 |  |  |  |  |  | 2 604 000,00 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 70 |  |  | 13 063 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012,00 | 12 783 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| 2 | город | Людиново | улица | Пл. Победы | 3 |  |  | 12 015 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,00 | 11 735 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | 25 078 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 941,00 | 24 518 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 000,00 |  |  |
| * - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и людиновский район" от 10.02.2023 № 107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 2023 |  |  |  |  |
|  | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 23 564,20 | 1090 | 10 | 58 434 328,00 |
| - | 2024 |  |  |  |  |
|  | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 20 715,10 | 947 | 11 | 74 965 362,00 |
| - | 2025 |  |  |  |  |
|  | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 5 158,80 | 293 | 2 | 25 078 712,00 |
| * - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |