# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» июля 2023г.                                                                                                                            № 798

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.02.2022 № 180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы»

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Закона Калужской области от 03.06.2013 № 434 - ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.02.2022 № 180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» С.С. Дёмичева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Врио главы администрации

муниципального района                                                                                                 С.В. Перевалов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и людиновский район" от 11.07.2023 № 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД * |  |  |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  | тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Московская | 23 |  |  | 1990 | 2 812,70 | 2 811,20 | 2 811,20 | 123 | 9 729 426,00 | 0 | 0 | 0 | 9 729 426,00 | 3 460,95 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 2 | город | Людиново | улица | Урицкого | 22 |  |  | 1971 | 4 522,90 | 4 522,90 | 3 105,50 | 148 | 14 473 326,00 | 0 | 0 | 0 | 14 473 326,00 | 3 200,00 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 3 | город | Людиново | улица | Козлова | 18 |  |  | 1977 | 4 508,70 | 3 467,70 | 3 467,70 | 305 | 9 908 640,00 | 0 | 0 | 0 | 9 908 640,00 | 2 857,41 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 4 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 32 |  |  | 1979 | 3 398,20 | 3 398,20 | 2 384,20 | 115 | 11 806 200,00 | 0 | 0 | 0 | 11 806 200,00 | 3 474,25 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 5 | город | Людиново | улица | Рагули | 3 |  |  | 1966 | 1 261,10 | 1 261,10 | 1 177,00 | 44 | 5 691 840,00 | 0 | 0 | 0 | 5 691 840,00 | 4 513,39 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 6 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 |  |  | 1960 | 1 793,60 | 1 793,60 | 1 009,30 | 59 | 430 900,00 | 0 | 0 | 0 | 430 900,00 | 240,24 | 10 786,00 | 12.2023 |
| 7 | город | Людиново | улица | Ленина | 6 |  |  | 1960 | 1 235,10 | 1 092,10 | 1 092,10 | 52 | 5 459 916,00 | 0 | 0 | 0 | 5 459 916,00 | 4 999,47 | 10 786,00 | 12.2023 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | 19 532,30 | 18 346,80 | 15 047,00 | 846 | 57 500 248,00 | 0 | 0 | 0 | 57 500 248,00 | Х | Х | Х |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 23 |  |  | 1982 | 3 457,00 | 2 462,80 | 2 462,80 | 210 | 13 417 280,00 | 0 | 0 | 0 | 13 417 280,00 | 5 447,98 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 2 | город | Людиново | улица | Московская | 5 |  |  | 1991 | 4 634,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 317 | 18 192 176,00 | 0 | 0 | 0 | 18 192 176,00 | 5 632,25 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 3 | город | Людиново | улица | Энгельса | 13 |  |  | 1958 | 683,20 | 407,00 | 407,00 | 12 | 6 469 680,00 | 0 | 0 | 0 | 6 469 680,00 | 15 896,02 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 4 | город | Людиново | улица | Энгельса | 26 |  |  | 1956 | 400,00 | 376,00 | 376,00 | 12 | 6 343 360,00 | 0 | 0 | 0 | 6 343 360,00 | 16 870,64 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 5 | город | Людиново | улица | Фокина | 10 |  |  | 1948 | 744,60 | 567,80 | 567,80 | 37 | 6 911 800,00 | 0 | 0 | 0 | 6 911 800,00 | 12 172,95 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 1971 | 3 007,30 | 2 721,70 | 2 616,10 | 203 | 3 074 434,00 | 0 | 0 | 0 | 3 074 434,00 | 1 129,60 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 7 | город | Людиново | улица | Трудовые Резервы | 12 |  |  | 1975 | 3 099,00 | 1 805,10 | 1 805,10 | 60 | 7 038 120,00 | 0 | 0 | 0 | 7 038 120,00 | 3 899,02 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 8 | город | Людиново | улица | Энгельса | 22 |  |  | 1956 | 527,70 | 421,00 | 421,00 | 11 | 6 381 256,00 | 0 | 0 | 0 | 6 381 256,00 | 15 157,38 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 9 | город | Людиново | улица | Энгельса | 24 |  |  | 1956 | 567,90 | 415,00 | 415,00 | 13 | 6 381 256,00 | 0 | 0 | 0 | 6 381 256,00 | 15 376,52 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 10 | город | Людиново | улица | Л.Толстого | 63 |  |  | 1986 | 2 467,10 | 1 799,00 | 1 799,00 | 45 | 415 800,00 | 0 | 0 | 0 | 415 800,00 | 231,13 | 10 786,00 | 12.2024 |
| 11 | город | Людиново | улица | Л.Толстого | 65 |  |  | 1988 | 1 127,30 | 879,00 | 879,00 | 27 | 340 200,00 | 0 | 0 | 0 | 340 200,00 | 387,03 | 10 786,00 | 12.2024 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | 20 715,10 | 15 084,40 | 14 978,80 | 947 | 74 965 362,00 | 0 | 0 | 0 | 74 965 362,00 | Х | Х | Х |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 70 |  |  | 1988 | 3 330,20 | 2 381,20 | 2 381,20 | 236 | 13 063 584,00 | 0 | 0 | 0 | 13 063 584,00 | 5 486,13 | 10 786,00 | 12.2025 |
| 2 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 3 |  |  | 1954 | 1 828,60 | 1 638,60 | 1 638,60 | 57 | 12 015 128,00 | 0 | 0 | 0 | 12 015 128,00 | 7 332,56 | 10 786,00 | 12.2025 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | 5 158,80 | 4 019,80 | 4 019,80 | 293 | 25 078 712,00 | 0 | 0 | 0 | 25 078 712,00 | Х | Х | Х |
| * - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |