# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «14»  сентября 2023 г.                                                                                                             №  1082

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо регионального оператора - Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области от 22.08.2023 № 5079, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы, в соответствии с предложениями регионального оператора собственникам многоквартирных домов от 15.05.2023, в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

- Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы (период выполнения работ – 2024 год), собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли в установленный срок решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Капитальный ремонт провести в порядке, объеме и в соответствии со сроками, установленными в Реестре (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»          Дёмичева С.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                   С.В. Перевалов

Приложение № 1

к постановлению от «14» сентября  № 1082

Реестр многоквартирных домов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Срок проведения капитального ремонта | Вид работ по капитальному ремонту | Предельно допустимая стоимость капитального ремонта ВСЕГО (руб.) | Источник финансирования | Лицо уполномоченное в приемке выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Кропоткина, д. 23 | 3-4 квартал 2024 г. | Ремонт крыши | 13 449 280,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Дёмичев С.С.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 151 516,00 |  |  |
| 2 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Московская, д. 5 | 3-4 квартал 2024 г. | Ремонт крыши | 18 337 576,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Дёмичев С.С.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 694 848,00 |  |  |
| 3 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Энгельса, д. 13 | 3-4 квартал 2024 г. | Ремонт крыши | 6 336 680,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Дёмичев С.С.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 285 196,00 |  |  |
| 4 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Энгельса, д. 26 | 3-4 квартал 2024 г. | Ремонт крыши | 6 207 360,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Дёмичев С.С.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 315 372,00 |  |  |
| 5 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Фокина, д. 10 | 3-4 квартал 2024 г. | Ремонт крыши | 6 789 300,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Дёмичев С.С.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 541 856,00 |  |  |
| 6 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Маяковского, д. 5/2 | 3-4 квартал 2024 г. | Ремонт ХВС | 6 259 910,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Дёмичев С.С.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Ремонт канализации | 6 259 910,00 |  |  |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 107 564,00 |  |  |
| 7 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Тр. Резервы, д. 12 | 3-4 квартал 2024 г. | Ремонт крыши | 6 918 620,00 | За счет средств собственников помещений МКД | Дёмичев С.С.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 154 068,00 |  |  |