# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _12.05.__2025							                                 №__553

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 01.02.2019 № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе»

В целях реализации пункта 64 статьи 1 Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии с  постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от  26.10.2018 № 1547 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести в постановление   администрации муниципального района от 01.02.2019   № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе» следующие изменения:

1.1. п. 8 «Объёмы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе»  изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. В подпрограмме 5.2. «Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе» п. 8 паспорта «Объёмы и источники финансирования» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Раздел 3. подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе» «Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Раздел 6. «Перечень основных программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Малеева Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
муниципального района 						                       С.В. Перевалов

Приложение № 1

- ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства

в Людиновском районе"

| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Объем финансирования, всего: 672365,4 тыс. руб., в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | районный бюджет |
|  | 2019 | 127972,1 | - | 22802,8 | 72932,9 | 32236,4 |
|  | 2020 | 100735,0 | - | 35461,9 | 57482,3 | 7790,8 |
|  | 2021 | 50065,3 | - | 28463,9 | 14630,2 | 6971,2 |
|  | 2022 | 44165,0 | - | 17318,9 | 14822,0 | 12024,1 |
|  | 2023 | 51954,6 | - | 5812,4 | 27684,0 | 18458,2 |
|  | 2024 | 88962,3 | - | 38124,3 | 29841,0 | 20997,3 |
|  | 2025 | 92753,78 | - | 39825,1 | 28744,18 | 24184,5 |
|  | 2026 | 61945,4 | - | - | 49 600,0 | 12345,4 |
|  | 2027 | 53812,0 | - | - | 40 550,0 | 13262,0 |
|  | Итого | 672365,4 | - | 187809,3 | 336286,5 | 148269,9 |

Приложение № 2

- 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего, тыс.руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ВСЕГО | 665365,7 | 127972,1 | 100735 | 50065,3 | 44165 | 44954,8 | 88962,3 | 92753,8 | 61945,4 | 53812 |
| По подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Людиновском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 638948,8 | 125021,4 | 94570,2 | 48653,0 | 43336,3 | 42674,8 | 84928,9 | 87156,8 | 61345,4 | 51262,0 |
| Областной бюджет | 183839,6 | 22802,8 | 35461,9 | 28463,9 | 17318,9 | 5812,6 | 35601,1 | 38378,4 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 306957,1 | 69982,2 | 51435,3 | 13217,9 | 13993,3 | 18404,0 | 28330,5 | 24593,9 | 49000,0 | 38000,0 |
| Районный бюджет | 148152,1 | 32236,4 | 7673,0 | 6971,2 | 12024,1 | 18458,2 | 20997,3 | 24184,5 | 12345,4 | 13262,0 |
| 2. "Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 26416,9 | 2950,7 | 6164,8 | 1412,3 | 828,7 | 2280,0 | 4033,4 | 5597,0 | 600,0 | 2550,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 3969,6 | - | - | - | - | - | 2522,9 | 1446,7 |  |  |
| Городской бюджет | 22329,5 | 2950,7 | 6047,0 | 1412,3 | 828,7 | 2280,0 | 1510,5 | 4150,3 | 600,0 | 2550,0 |
| Районный бюджет | 117,8 | - | 117,8 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

- 5.2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения

в Людиновском районе"

| 8. Объемы и источники финансирования | Годы | Всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | районный бюджет |
|  | 2019 | 2950,7 | - | - | 2950,7 | - |
|  | 2020 | 6164,8 | - | - | 6047,0 | 117,8 |
|  | 2021 | 1412,3 | - | - | 1412,3 | - |
|  | 2022 | 828,7 | - | - | 828,7 | - |
|  | 2023 | 2280,0 | - | - | 2280,0 | - |
|  | 2024 | 4033,4 | - | 2522,9 | 1510,5 | - |
|  | 2025 | 5597,0 | - | 1446,7 | 4150,3 | - |
|  | 2026 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
|  | 2027 | 2550,0 | - | - | 2550,0 | - |
|  | Итого | 26416,9 | - | 3969,6 | 22329,5 | 117,8 |

Приложение № 4

3. Объемы финансирования подпрограммы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| "Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. |  | 26416,9 | 2950,7 | 6164,8 | 1412,3 | 828,7 | 2280,0 | 4033,4 | 5597,0 | 600,0 | 2550,0 |
| по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | 3969,6 | - | - | - | - | - | 2522,9 | 1446,7 |  |  |
| городской бюджет |  | 22329,5 | 2950,7 | 6047,0 | 1412,3 | 828,7 | 2280,0 | 1510,5 | 4150,3 | 600,0 | 2550,0 |
| районный бюджет |  | 117,8 | - | 117,8 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

6. Перечень основных программных мероприятий подпрограммы

"Повышение безопасности дорожного движения

в Людиновском районе

| 6. Перечень программных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2019 - 2027 годы | МР "Город Людиново и Людиновский район" | Бюджет ГП | 4218,0 | 204,0 | 2354,0 | 0 | 380,0 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Установка светофорных объектов, Т7 и искусственных неровностей, в т.ч. светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих | 2019 - 2027 годы | МР "Город Людиново и Людиновский район" | Бюджет КО | 3969,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522,9 | 1446,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 2593,8 | 427,0 | 826,0 | 0 | 0 | 500,0 | 840,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 10781,4 | 631,0 | 3180,0 | 0,00 | 380,0 | 1780,0 | 3363,7 | 1446,7 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей | 2019 - 2027 годы | МР "Город Людиново и Людиновский район" | Бюджет ГП | 1259,2 | 408,7 | 439,0 | 411,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки, в т.ч. знаков: "Парковка для инвалидов" и "Слепые пешеходы" | 2019 - 2027 годы | МР "Город Людиново и Людиновский район" | Бюджет ГП | 6078 | 1911,0 | 2367,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 1200,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 117,8 | 0 | 117,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 7455,0 | 2319,7 | 2923,8 | 711,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1200,0 |
| 5 | Создание и оснащение в городе Людинове центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | 2019 - 2027 годы | МР "Город Людиново и Людиновский район" | Бюджет ГП | 6584,5 | - | 61,0 | 373,5 | 448,7 | 500,0 | 461,0 | 3640,3 | 300,0 | 800,0 |
| 6 | Разработка «Комплексной схемы организации дорожного движения» и «Проект организации дорожного движения» на территории ГП «Город Людиново» | 2019 - 2027 годы | МР "Город Людиново и Людиновский район" | Бюджет ГП Бюджет МР | 986,0 | - | - | 327,3 | 0 | 0 | 208,7 | 450,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 7570,5 | 0,0 | 61,0 | 700,8 | 448,7 | 500,0 | 669,7 | 4090,3 | 300,0 | 800,0 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 25806,9 | 2950,7 | 6164,8 | 1412,3 | 828,7 | 2280,0 | 4033,4 | 5537,0 | 600,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет ГП | 21719,5 | 2950,7 | 6047,0 | 1412,3 | 828,7 | 2280,0 | 1510,5 | 4090,3 | 600,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 117,8 | 0 | 117,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет КО | 3969,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522,9 | 1446,7 | 0 | 0 |