Калужская область

Администрация

Людиновского муниципального округа

Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.12.2025 										№ 155

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Людиновского муниципального округа Калужской области»

В целях реализации Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с постановлением администрации муниципального округа «Город Людиново и Людиновский район» от 18 декабря 2025г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области» Администрация Людиновского муниципального округа Калужской области:

постановляет:

1.	Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Людиновского муниципального округа Калужской области»  (далее – Программа) (прилагается).

2.	Управлению финансов Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области предусмотреть финансирование расходов для реализации Программы.

3.	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 01.02.2019 № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.	Настоящие постановление вступает в силу с 01.01.2026 г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава Людиновского муниципального округа

Калужской области                                                                                         Г.Е. Ананьев

Приложение

к постановлению Администрации

Людиновского муниципального округа

от24.12.2025 № 155

Муниципальная программа

муниципального образования

«Людиновский муниципальный округ Калужской области»

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Людиновского муниципального округа Калужской области»

2025

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

«Людиновский муниципальный округ»

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Людиновского муниципального округа Калужской области»

(далее – муниципальная программа, Программа)

| Куратор программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальной инфраструктуре |
| --- | --- |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальной инфраструктуре |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |
| Соисполнитель муниципальной | МАУ «Людиновская служба заказчика» МАУ «Агентство «Мой город» |
| Участники муниципальной программы | Отдел закупок |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60% и обеспечение безопасности дорожного движения, Цель может быть одна для всех направлений В сфере «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области»: сокращение доли автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области, не соответствующих нормативным требованиям. В сфере «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области»: повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Людиновского муниципального округа Калужской области |
| Задачи муниципальной программы | В сфере «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области»: - приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту. В сфере «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области»: - обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | В сфере «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области»: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %. В сфере «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области»: - количество дорожно-транспортных происшествий на сети Людиновского муниципального округа из-за сопутствующих дорожных условий |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области. 2. Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области. |
| Показатели направлений | Процессная часть. Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям Уменьшение количество дорожно-транспортных происшествий на сети Людиновского муниципального округа. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 179 450,601 руб., в том числе: - по годам: 2026 год – 41 178,415 тыс. руб.; 2027 год – 40 976,006тыс. руб.; 2028 год – 32 432,060 тыс. руб.; 2029 год – 32 432,060 тыс. руб.; 2030 год – 32 432,060 тыс. руб. - из средств областного бюджета Калужской области – в том числе: - по годам: 2026 год –тыс. руб.; 2027 год –тыс. руб.; 2028 год –тыс. руб.; 2029 год – тыс. руб.; 2030 год –тыс. руб. - из средств местного бюджета – 179 450,601 тыс. руб.: в том числе: - по годам: 2026 год – 41 178,415 тыс. руб.; 2027 год – 40 976,006тыс. руб.; 2028 год – 32 432,060 тыс. руб.; 2029 год – 32 432,060 тыс. руб.; 2030 год – 32 432,060 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями, государственными программами Калужской области (при наличии, если имеется софинансирование из госпрограмм) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |

1. Показатели муниципальной программы муниципального образования «Людиновский муниципальный округ»

«Развитие дорожного хозяйства на территории Людиновского муниципального округа Калужской области»

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в 2025 году, предшествующем очередному финансовому) | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Калужской области (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очереднойфина нсовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) | 3-й год планового периода (2029) | 4-й годпланового Периода (2030) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Цель 1 Программы Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Цели 1 Программы Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 38 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |  |
| Цель 2 Программы Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области из-за сопутствующих дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Цели 2 Программы Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог Людиновского муниципального округа | единиц | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |  |

2.Методика расчета показателя

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя или источник получения информации о значениях показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Отношение протяженности дорог в нормативном состоянии в исполнении с твердым покрытием, к общей протяженности дорог с твердым покрытием:. Да/д=ПнормПобщ×100 Да/д – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %; Пнорм - протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км; Побщ – общая протяженность дорог общего пользования местного значения, км. |
| 2. | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог Людиновского муниципального округа из-за сопутствующих дорожных условий | единиц | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности (количество дорожно транспортных происшествий на сети дорог Людиновского муниципального округа из-за сопутствующих дорожных условий на основе данных полученных от ГИБДД) |

3.Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) при наличии/ наименование структурного элемента/ наименование мероприятия (результата), входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента/краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление (подпрограмма) (при наличии)* |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Наименование» (отсутствует) |  |  |  |  |  |
| 2.Ведомственный проект «Наименование» (отсутствует) |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий 3.1. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, в т.ч.: ямочный ремонт, зимнее содержание, летнее содержание. Оформление земельных участков под дорогами, проектно-сметные работы при реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Людиновского муниципального округа Калужской области, разработка ПСД, диагностика, текущий ремонт и содержание мостовых сооружений. | Протяженность дорог соответствующих нормативным требованиям | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | 2026-2030 (ежегодно) |
| 3.2. «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области из-за сопутствующих дорожных условий» |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог Людиновского муниципального округа из-за сопутствующих дорожных условий | Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, установка светофорных объектов, Т7 и искусственных неровностей, в т.ч. светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих, ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей. Создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки, в т.ч. знаков: «Парковка для инвалидов» и «Слепые пешеходы», создание и оснащение в городе Людинове центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, разработка «Комплексной схемы организации дорожного движения» и «Проект организации дорожного движения» на территории Людиновского муниципального округа. | Уменьшение количества дорожно-транспортных правонарушений | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | 2026-2030 (на постоянной основе по мере поступления заявок) |

Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Людиновского муниципального округа Калужской области»

1.Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы – дорожного хозяйства на территории Людиновского муниципального округа.

Людиновский район расположен на юго-западе Калужской области, в 175 км от административного центра области - города Калуги и в 70 км к северо-востоку от города Брянска.

На территории округа имеется сеть автомобильных дорог:

- регионального значения - 164,21 км;

- общего пользования муниципального района - 128 км;

- внутригородские дороги - 121,4 км;

- в границах населенных пунктов сельских поселений - 119,3 км.

Автомобильная дорога «Брянск - Людиново - Киров» проходит по территории Людиновского муниципального округа и служит для связи населенных пунктов с городами Киров и Брянск.

Расстояние от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» до Людиновского муниципального округа составляет 31 км.

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения будут способствовать дальнейшему развитию и росту экономики Людиновского района.

К основным проблемам недостаточного уровня развития дорожной сети, а также безопасности и устойчивости транспортной системы Людиновского муниципального округа следует отнести следующее:

- тенденция увеличения осевой нагрузки более 20 тонн на ось, что ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий (большинство автодорог района было спроектировано под расчетную осевую нагрузку 6 - 20 тонн);

- рост автомобилизации, наблюдающийся в последнее десятилетие во всех регионах Российской Федерации, и, в частности, в Людиновском муниципальном округе, что увеличивает нагрузку на существующую сеть автодорог и, как следствие, приводит к их значительному износу;

- недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли на протяжении ряда лет и, как следствие, недостаточная степень развития сети муниципальных дорог. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Людиновского муниципального округа поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию;

- несовершенство организации дорожного движения в городах, населенных пунктах на автодорогах местного значения, отставание в развитии улично-дорожной сети от темпа прироста автотранспорта;

- отсутствие активной позиции среди участников дорожного движения, включая пешеходов.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Людиновского муниципального округа.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения Людиновского муниципального округа без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального ремонта и ремонта дорог.

По состоянию на 01.01.2025 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Людиновском муниципальном округе составляет 368,7 м.

Доля автомобильных дорог с твердым покрытием (асфальтобетон, цементобетон, щебень) составляет 39,4% (145,3 км), в том числе с усовершенствованным покрытием - 13,8% (51,1 км), с грунтовым покрытием - 60,6% (223,4 км).

Основной проблемой дорожного хозяйства Людиновского района является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности покрытий, по коэффициенту сцепления, колейность и ямочность), в 2024 году составила 67% (247,2 км).

2.Описание приоритетов и целей политики Людиновского муниципального округа в сфере реализации программы

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании комплексной программы совершенствования дорожного хозяйства Людиновского муниципального округа, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляют собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

Улучшение состояния транспортной инфраструктуры будет осуществляться с учетом перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по установленным нормативам финансовых затрат.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2014 года функционируют муниципальные дорожные фонды. Использование средств дорожного фонда Калужской области и муниципальных дорожных фондов позволит более эффективно развивать и совершенствовать сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Реализация мероприятий по совершенствованию сети автомобильных дорог района с применением программных методов позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития Людиновского муниципального округа, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Калужской области, интеграции сети региональных дорог с путями сообщения соседних регионов, модернизации транспортных звеньев, связывающих малые, средние города региона и сельские территории с основными транспортными сетями и центрами инвестиционной и инновационной активности.

Достижение целей и решение поставленных задач программы «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском муниципальном округе Калужской области» будут осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильных дорог частного сектора;

- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, в т.ч.: ямочный ремонт, зимнее содержание, летнее содержание;

- оформление земельных участков под дорогами;

- проектно-сметные работы при капитальном ремонте автомобильных дорог;

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Людиновского района;

- диагностика мостовых сооружений.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе» будут осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

- обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов;

- установка светофорных объектов, Т7 и искусственных неровностей, в т.ч. светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих;

- ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей;

- создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки, в т.ч. знаков «Парковка для инвалидов» и «Слепые пешеходы»;

- создание и оснащение в городе Людинове центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения;

- проектирование раздела «Организация дорожного движения на территории ГП «Город Людиново», корректировка.

3.Задачи муниципального управления Людиновского муниципального округа, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Основными целями Программы являются:

- сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Людиновского района Калужской области.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

- строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Людиновского района;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в городской местности на территории ГП «Город Людиново»;

- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;

- обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

### Направление: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

### Людиновского муниципального округа Калужской области»

### Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области»

1.Основные положения

| Наименование структурного элемента | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации структурного элемента | 2026 |  | 2030 |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |  | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |
| Связь с муниципальными программами | 1 | Муниципальная программа | Развитие дорожного хозяйства на территории Людиновского муниципального округа Калужской области |
|  | 2 | Муниципальная программа | (наименование) |
|  | 3 |  |  |

1. Показатели структурных элементов Программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Людиновского муниципального округа Калужской области»

Направление: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области»

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) - 2025 | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Калужской области (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год - 2026 | 1-й год планового периода - 2027 | 2-й год планового периода - 2028 | 3-й год планового периода - 2029 | 4-й год планового Периода - 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Сокращение доли автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области, не соответствующих нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 38 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |  |

### Направление: «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области из-за сопутствующих дорожных условий»

### Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области из-за сопутствующих дорожных условий»

1.Основные положения

| Наименование структурного элемента | Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области из-за сопутствующих дорожных условий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации структурного элемента | 2026 |  | 2030 |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |  | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |
| Связь с муниципальными программами | 1 | Развитие дорожного хозяйства на территории Людиновского муниципального округа Калужской области | Развитие предпринимательства на территории Людиновского муниципального округа Калужской области |
|  | 2 | Муниципальная программа | (наименование) |

1.Показатели структурных элементов Программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Людиновского муниципального округа Калужской области» Направление: «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области из-за сопутствующих дорожных условий»

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) - 2025 | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Калужской области (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год - 2026 | 1-й год планового периода - 2027 | 2-й год планового периода - 2028 | 3-й год планового периода - 2029 | 4-й год планового Периода - 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы « повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог Людиновского муниципального округа из-за сопутствующих дорожных условий | единиц | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности |  |

3.Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Направление (подпрограмма (при наличии))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный проект «отсутствует» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственный проект «отсутствует» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | строительство, реконструкция, и капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 38 376,2 | 11 376,2 | 12 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 38 376,2 | 11 376,2 | 12 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 3.2 | текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, в т.ч.: ямочный ремонт, зимнее содержание, летнее содержание | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 137 044,424 | 27 302,215 | 28 046,029 | 27 232,060 | 27 232,060 | 27 232,060 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 137 044,424 | 27 302,215 | 28 046,029 | 27 232,060 | 27 232,060 | 27 232,060 |  |
| 3.3 | Оформление земельных участков под дорогами | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | проектно-сметные работы при реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Людиновского муниципального округа Калужской области | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | разработка ПСД, диагностика, текущий ремонт и содержание мостовых сооружений | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 1 029,977 | 800,0 | 229,977 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 1 029,977 | 800,0 | 229,977 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7 | Итого по направлению «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области» |  | Бюджет КО Бюджет МО | 0 176 450,601 | 0 39 478,415 | 0 40 276,006 | 0 32 232,06 | 0 32 232,06 | 0 32 232,06 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | установка светофорных объектов, Т7 и искусственных неровностей, в т.ч. светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 1 800,0 | 500,0 | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 1 800,0 | 500,0 | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 4.3 | ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки, в т.ч. знаков: «Парковка для инвалидов» и «Слепые пешеходы» | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | создание и оснащение в городе Людинове центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | разработка «Комплексной схемы организации дорожного движения» и «Проект организации дорожного движения» на территории Людиновского муниципального округа | Отдел ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Всего: вт.ч. | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет КО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7 | Итого по направлению «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области» |  | Бюджет КО Бюджет МО | 0 3 000,0 | 0 1 700,0 | 0 700,0 | 0 200,0 | 0 200,0 | 0 200,0 |  |
| 5 | Всего по программе: в т.ч. бюджет КО местный бюджет |  | Бюджет КО Бюджет МО | 0 179 450,601 | 0 41 178,415 | 0 40 976,006 | 0 32 432,06 | 0 32 432,06 | 0 32 432,06 |  |

- План реализации мероприятий (результатов) структурных элементов

муниципальной программы

## На весь период действия программы

| Задача, наименование мероприятия (результата) входящего в состав структурного элемента) контрольная точка | Дата наступления контроль ной точки <1> | Ответственный исполнитель / соисполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа <2> | Информационная система (источник данных) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Наименование задачи структурного элемента «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие (результат) «Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1.Строительство дорог в текущем году | 20.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Акт о приемке выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.1.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Калужской области | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Соглашение |  |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, в т.ч.: ямочный ремонт, зимнее содержание, летнее содержание» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.2.1. Протяженность дорог соответствующих нормативному состоянию | 20.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 1.3.Мероприятие (результат) «Оформление земельных участков под дорогами» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.3.1. Количество оформленных участков | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Выписка из реестра на право собственности |  |
| 1.4.Мероприятие (результат) «Проектно-сметные работы при реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.4.1. Проектирование и составление локального сметного расчета | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Проект, локальный сметный расчет |  |
| 1.5.Мероприятие (результат) «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.5.1. Получение паспорта автомобильных дорог | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Паспорт автомобильных дорог |  |
| 1.6.Мероприятие (результат) «Разработка ПСД, диагностика, текущий ремонт и содержание мостовых сооружений» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.6.1. ПСД, диагностика, текущий ремонт и содержание мостовых сооружений | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Пакет документов по мостовым сооружениям |  |
| 2. Наименование задачи структурного элемента «Повышение безопасности дорожного движения Людиновского муниципального округа Калужской области» |  |  |  |  |
| 2.1.Мероприятие (результат) «Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1.1. Работы по установке пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 2.2.Мероприятие (результат) «Установка светофорных объектов, Т7 и искусственных неровностей, в т.ч. светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.2.1. Установка светофорных объектов, Т7 и искусственных неровностей, в т.ч. светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 2.3.Мероприятие (результат) «Ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей»! |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.3.1.Заключение договора на ремонт светофорных объектов и ремонт искусственных неровностей | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Договор и акт о приемке выполненных работ |  |
| 2.4.Мероприятие (результат) «Создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки, в т.ч. знаков: «Парковка для инвалидов» и «Слепые пешеходы» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.4.1. Заключение договора на установку новых и ремонт существующих дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, в т.ч. знаков: «Парковка для инвалидов» и «Слепые пешеходы | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 2.5.Мероприятие (результат) «Создание и оснащение в городе Людинове центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.5.1. Установка камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город» | 31.12 | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Количество установленных камер |  |
| 2.6.Мероприятие (результат) «Разработка «Комплексной схемы организации дорожного движения» и «Проект организации дорожного движения» на территории Людиновского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.6.1. Заключение договора на разработку «Комплексной схемы организации дорожного движения» и «Проект организации дорожного движения» на территории Людиновского муниципального округа» | Один раз в пять лет | Зав. отделом ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности | Акт выполненных работ, получение Комплексной схемы организации дорожного движения» и «Проект организации дорожного движения» на территории Людиновского муниципального округа» |  |